Checkpoint de Avance Generador YAPar

Universidad del Valle de Guatemala  ·  Diseño y Construcción de Compiladores  ·  Reporte de progreso semanal

| Equipo | Fernando Mendoza |
| --- | --- |
| Período del reporte | 3 al 10 de mayo de 2026 (Sprint 1) |
| Repositorio | https://github.com/lfmendoza/compiladores-yapar |
| Estado general | En cronograma · sin bloqueos críticos |
| Fecha del reporte | 10 de mayo de 2026 |

# 1. OKR de la fase de compilación

Objetivo: Entregar la fase de compilación YAPar con autómata LR(0) canónico, tabla SLR(1) y motor del parser funcionando sobre el conjunto de gramáticas de prueba acordadas, con documentación final completa antes de la fecha límite.

| KR | Resultado clave | Meta | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| KR1 | Arquitectura documentada y aprobada por el catedrático. | 1 doc | ✓ Hecho |
| KR2 | Módulos del pipeline implementados con tests unitarios al 80% de cobertura mínima. | 8 / 8 | 1 / 8 |
| KR3 | Parser ejecuta exitosamente sobre la batería de gramáticas de prueba. | 3 / 3 | 0 / 3 |
| KR4 | Documentación final, video y entrega completa antes de la fecha límite. | 1 entrega | En curso |

Avance OKR global: 25%. La semana cerró con el KR1 completo y el KR2 en marcha. KR3 depende de tener al menos los módulos 1–6 funcionando, planeados para las próximas dos semanas.

# 2. Resumen del sprint

Esta semana cerramos la fase de diseño arquitectónico y abrimos la implementación. La estrategia fue paralelizar el trabajo: Fernando arrancó el módulo 1 (lector del archivo .yalp) que es la puerta de entrada al sistema; luego se empezó las estructuras de datos del módulo 3 (Symbol, Production, Grammar), que son la moneda de cambio entre todos los demás módulos; finalmente se hizo un spike de viabilidad con Graphviz para el módulo 9 y montó la infraestructura de CI básica del repo. La integración entre los tres frentes se hace cuando el módulo 1 alcance a producir un objeto Grammar válido proyectado para principios de la semana 2.

# 3. Tablero Kanban

El tablero refleja el estado al cierre del sprint 1. Las tarjetas en "Hecho" corresponden a los entregables del KR1 y la infraestructura mínima del repo. Las dos tarjetas activas tienen un único responsable cada una para evitar bloqueos por revisión cruzada en esta etapa temprana.

# 4. Distribución de responsabilidades

Cada integrante es responsable de un subconjunto de módulos del pipeline. La asignación se hizo balanceando carga total, dependencias entre módulos y especialización previa de cada quien

| Integrante | Módulos asignados | Foco esta semana | Entregable concreto |
| --- | --- | --- | --- |
| Fernando | 1, 6, 7 (lector, tabla SLR, motor) | Parser del .yalp y validación de sintaxis del DSL. | PR #4: lector funcional para gramáticas simples. |
| Fernando | 3, 4 (gramática, FIRST/FOLLOW) | Symbol/Production/Grammar + augmentación. | PR #5: estructuras + tests unitarios. |
| Fernando | 5, 8 (autómata LR(0), visualización) | Spike de Graphviz + scaffolding del closure/goto. | PR #3 (merged): infra de CI · PR #6 (draft): renderer. |

# 5. Changelog de commits

Extracto de git log --oneline --all del repositorio durante el período del reporte. Se siguen las convenciones de Conventional Commits (feat, fix, docs, chore, test) para que el changelog pueda generarse automáticamente al cierre del proyecto.

| Hash | Autor | Fecha | Mensaje |
| --- | --- | --- | --- |
| a3f4b91 | Fernando M | 2026-05-10 | feat(yalp-reader): parsing inicial de declaraciones de tokens |
| c91e2d8 | Fernando M | 2026-05-10 | feat(grammar): augmentación con S′ y numeración de producciones |
| 7b5fa12 | Fernando M | 2026-05-09 | feat(yalp-reader): tokenizador del DSL de YAPar (tokens, IGNORE) |
| e02c4d6 | Fernando M | 2026-05-09 | chore(ci): pipeline de GitHub Actions para tests y lint |
| 4d8a3f2 | Fernando M | 2026-05-08 | feat(grammar): Symbol, Production y Grammar como dataclasses frozen |
| 2a91e7b | Fernando M | 2026-05-08 | docs(viz): spike de Graphviz — render mínimo del autómata |
| 9f3c1a4 | Fernando | 2026-05-07 | docs(arch): diagrama de módulos en draw.io + export PNG |
| 1e7b3d9 | Fernando | 2026-05-07 | docs(arch): documento de arquitectura — versión final entregable |
| 5c2e9a1 | Fernando M | 2026-05-06 | test(yalex): integración con la suite YALex previa — fixtures |
| 8d4f6b3 | Fernando M | 2026-05-05 | chore(repo): CODEOWNERS y plantillas de PR / issue |
| 3a1c8e5 | Fernando | 2026-05-04 | chore(repo): scaffolding inicial, layout src/, .gitignore |
| 0f9e2b7 | Fernando | 2026-05-03 | chore(repo): commit inicial · README · licencia MIT |

6. Riesgos identificados y mitigaciones

| Riesgo | Impacto / Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Gramáticas de prueba con conflictos shift/reduce no resolubles por SLR. | Alto / Media | El módulo 6 reporta cada conflicto con el item y el lookahead que lo provoca. Si aparecen, se simplifica la gramática o se escala a LALR(1) en una iteración posterior. |
| Bug en la deduplicación de estados rompe la terminación del closure/goto. | Alto / Baja | El _index frozenset→id se prueba con un caso patológico (gramática con ε-producciones). Test de regresión obligatorio en el módulo 5. |
| Desincronización con el formato de tokens del YALex previo. | Medio / Media | Se definió un contrato Token(tipo, lexema, línea, columna) en el documento de arquitectura. Test de integración con outputs reales del YALex existente. |
| Acumulación de trabajo al final del semestre por solapamiento con otros cursos. | Alto / Alta | Sprints de una semana con checkpoint público los viernes. Si un sprint cierra con más de 2 tarjetas atrasadas, se renegocia el alcance del siguiente. |

# 7. Próximos pasos para Sprint 2

Plan tentativo para la semana del 13 al 17 de mayo. Cada bloque tiene un dueño explícito y un criterio de aceptación verificable.

| Día | Tarea | Responsable | Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Lun 13 | Cerrar módulo 1 (lector .yalp) y abrir PR. | Fernando M | PR + tests |
| Mar 14 | Cerrar módulo 3 (gramática + augmentación) y mergear. | Fernando M | merge a main |
| Mié 15 | Empezar módulo 4 (FIRST / FOLLOW) en pair-programming. | Fernando M | spike de 4h |
| Jue 16 | Kick-off módulo 5 (autómata LR(0)). | Fernando M | rama feat/lr0 |
| Vie 17 | Demo interna: gramática mínima procesada end-to-end (sin tabla SLR aún). | Fernando M | demo OK |